# ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CNABF

## OBJETIVO

Identificar de manera sistemática y eficiente las divergencias técnicas entre dos ediciones ediciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. El propósito es mitigar el riesgo de error humano en la revisión manual de documentos extensos y garantizar la armonización precisa del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) con el marco normativo internacional vigente a partir del 1 de enero de 2025.

## ALCANCE

El proyecto abarca desde la adquisición de las versiones electrónicas oficiales de la UIT (Volumen 1: Artículos), el procesamiento de diferencias brutas mediante herramientas de comparación digital, la depuración algorítmica de ruido documental (cambios de paginación/formato) mediante Python, hasta la generación de un reporte ejecutivo analítico mediante Inteligencia Artificial (LLM) que resalte cambios sustantivos en bandas y artículos

## DUEÑO

Gestor del proceso de gestión de tecnologías y seguridad de la información.

## DEFINICIONES

- Requerimientos funcionales: “Expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema (cómo interacciona el sistema con su entorno y cuáles van a ser su estado y funcionamiento)”. (DECSAI, pág. 5)

- Requerimientos no funcionales: “Representan características generales y restricciones de la aplicación o sistema que se esté desarrollando”. (PMO Informática, 2015)

- Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.

- Requerimiento de software: “Corresponde a una condición o necesidad del usuario para poder resolver un problema y lograr un objetivo”. (Rodríguez, 2012)

- Partes Interesadas: “Trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados por las decisiones de una empresa”. (Francisca, 2015)

- Partes Interesadas internas: Funcionarios y/o contratistas de la entidad involucrados con el software a modificar y/o desarrollar.

- Partes Interesadas externas: Personas o entes externos a la entidad que están involucrados con el software a modificar y/o desarrollar.

## SIGLAS

- ANE: Agencia Nacional del Espectro.

- TRD: Tabla de Retención Documental

- TI: Tecnologías de la Información

## DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RELACIONADOS

- Política de Gobierno Digital

- Lineamientos de TI ANE

- Manual de seguridad de la información ANE

## PROVEEDORES Y ENTRADAS

| Proveedores | Entradas |
| --- | --- |
| Grupo de Ingeniería / Usuarios de las plataformas ICS MANAGER, VISOR DE ESPECTRO, HTZ COMMUNICATIONS, FRONT-OFICCE | Cuerpo de correos electrónicos de soportes relacionados (Fuente principal) |

## SALIDAS Y CLIENTES

| Salidas | Clientes |
| --- | --- |
| Reporte consolidado de diferencias. Documento limpio con cambios significativos. Informe Ejecutivo de Cambios. | Subdirección de Gestión del Espectro. Grupo de Asuntos Internacionales. |

Nota: Los puntos de control del procedimiento se identifican en las actividades con el símbolo © al final de su descripción, corresponden a los controles del procedimiento.

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES

| No | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES | EJECUTORES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definición de las palabras clave y etiquetas obligatorias en el asunto y cuerpo del correo para garantizar una lectura precisa. | Funcionario designado por el Encargado del proyecto: contratista Daniel Felipe Rambaut Lemus. |
| 2 | Realizar un documento estandarizado para los correos de soportes técnicos. |  |
| 3 | Definición de campos críticos, configuración del disparador (Trigger) en Outlook y programación de la lógica de extracción de texto. |  |
| 4 | Vinculación técnica del flujo con el archivo de Excel Online y ejecución de pruebas de limpieza de duplicados. |  |
| 5 | Conexión de datos con Power BI, creación de visualizaciones de gestión y pruebas finales del sistema de alertas. |  |
| 6 | Socialización de resultados y retroalimentación constante por parte de la dependencia solicitante para asegurar la alineación con los objetivos. © | Funcionario designado por el Director, Subdirector y/o Coordinador del Grupo de Trabajo. |

## INFORMACIÓN DOCUMENTADA

| REGISTROS | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
| --- | --- |
| - Formato requerimientos de software aprobado. - Soportes o evidencias de requerimientos de información adicional o complementaria. | - Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor - Política de Gobierno Digital MINTIC - Lineamientos TI ANE - Manual de seguridad de la información ANE - Manual de identidad visual ANE - Guía pruebas de software ANE - Guía de intercambio e interoperabilidad ANE - Guía criterios de seguridad software ANE |

## RIESGOS

- Limitación técnica de extracción: Posibilidad de que no se recupere el texto de manera idónea en correos que requieran OCR, afectando la calidad de los datos.

- Incumplimiento de estructura: Riesgo de que los usuarios no utilicen las etiquetas obligatorias en el asunto del correo, impidiendo la lectura automática.

- Disponibilidad de servicios: Pérdida de conexión entre los diferentes servicios, como Power Automate y Excel Online, afectando la actualización en tiempo real.

- Seguridad de acceso: Posibilidad de pérdida de confidencialidad si no se controlan adecuadamente los permisos de lectura en la bandeja de entrada institucional.

Nota: La descripción de este riesgo se encuentra en la Matriz de Riesgos del proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información.

## INDICADORES DE GESTIÓN

- Tasa de registro automático: Porcentaje de correos recibidos que se registran correctamente en Excel (Meta: 100% de correos con estructura definida).

- Sincronización con tableros de indicadores: Nivel de actualización del tablero de Power BI respecto a la base de datos maestra.

- Efectividad de Alertas: Porcentaje de alertas de fechas de respuesta disparadas correctamente antes del vencimiento.

- Satisfacción del usuario: Nivel de satisfacción de los ingenieros de la ANE respecto a la reducción de carga operativa manual.

Nota: La descripción de estos indicadores se encuentra en las respectivas Hojas de Vida, las cuales hacen parte del archivo de indicadores del proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información.

## CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2016/10/28 | Publicación o emisión. | Karley Lamk Orozco | Juan Díaz | Juan Díaz |
| 1 | 2018/01/29 | Modificación del documento. | Karley Lamk y Eduing Díaz | Juan Díaz | Juan Díaz |
| 2 | 25/06/2020 | Modificación actividades y formato de levantamiento de requerimientos. | Grupo TI. | Juan Carlos Ramírez. | Juan Carlos Ramírez. |
| 3 | 12/07/2022 | Se actualiza formato por manual de marca e incluye TRD, riesgos e indicadores | Dabeiba A. Reina Chávez | Juan Carlos Ramírez Valderrama | Juan Carlos Ramírez Valderrama |
| 4 | 12-07-2023 | Actualización de indicadores y riesgos | Julian Fagua | Sully Pérez | Juan Carlos Ramírez |
| 5 | 18/10/2023 | Se actualiza el formato por manual de marca del Gobierno Nacional | Lila Wilches | Sully Pérez | Juan Carlos Ramírez |
| 6 | 13/09/2024 | Se actualiza formato por manual de marca del Gobierno Nacional. Se revisa y actualiza todo el documento. | Jeizon Quintero Rojas y Margarita Montero | Santiago Peláez Lila Wilches | Juan Ramírez |