AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN

# INFORME FINAL DEL PROYECTO

## ED01 – ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS (CNABF)

### Responsable del Proyecto

Daniel Felipe Rambaut Lemus

### Equipo de Apoyo

Héctor Garzón
 William Sandoval
 Óscar Correa

### Agencia Nacional del Espectro – ANE

### Bogotá D.C., Colombia

### Junio de 2026

## Resumen Ejecutivo

El proyecto ED01 – Actualización y Soporte del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) se desarrolló con el propósito de apoyar el proceso de identificación y análisis de las modificaciones incorporadas entre las ediciones 2020 y 2024 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), documento que constituye una de las principales referencias técnicas para la gestión y atribución del espectro radioeléctrico.

Para atender esta necesidad, se diseñó e implementó una metodología de procesamiento documental basada en la integración de herramientas de comparación automática, procesamiento de datos e inteligencia artificial. Como insumo principal se utilizaron las versiones RR-2020-ed1 y RR-2024-ed1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las cuales fueron comparadas mediante la herramienta Draftable para identificar las diferencias existentes entre ambas ediciones. Posteriormente, los resultados obtenidos fueron procesados mediante scripts desarrollados en Python, encargados de extraer, estructurar, depurar y contextualizar los cambios detectados, asociándolos con los artículos, numerales y secciones correspondientes dentro del documento normativo.

Una vez obtenidos los registros depurados y contextualizados, estos fueron sometidos a análisis semántico mediante un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM), con el fin de generar descripciones técnicas e interpretaciones estructuradas de las modificaciones identificadas. Este proceso permitió consolidar información relacionada con nuevas disposiciones regulatorias, modificaciones de atribuciones, actualizaciones de servicios de radiocomunicaciones y otros cambios incorporados en la edición RR-2024.

Como resultado del proyecto se generó un flujo de trabajo reproducible para el análisis comparativo de futuras versiones del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como un conjunto de productos conformado por el reporte de comparación documental, las herramientas de automatización desarrolladas en Python, la documentación metodológica del proceso implementado, el informe de análisis asistido mediante inteligencia artificial y la presentación ejecutiva de resultados. Estos entregables constituyen una base técnica para futuras actividades de seguimiento regulatorio y apoyo a los procesos de actualización del CNABF.

## Información General del Proyecto

2.1. Identificación del Proyecto

Tabla 1. Información del proyecto

| Información | Detalle |
| --- | --- |
| Código del Proyecto | ED01 |
| Nombre del Proyecto | Actualización y soporte CNABF |
| Área Responsable | Gestión y Planeación |
| Responsable | Daniel Rambaut |
| Estado | Finalizado |
| Fecha de cierre | Junio 2026 |

2.2. Equipo de Trabajo

El proyecto fue desarrollado bajo la coordinación de la Dirección de Gestión y Planeación de la Agencia Nacional del Espectro, con la participación de un equipo multidisciplinario encargado de la definición metodológica, el desarrollo de herramientas de automatización y el análisis de los resultados obtenidos.

Tabla 1. Información del proyecto

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Responsable del Proyecto | Daniel Rambaut |
| Profesional de Apoyo | Héctor Garzón |
| Profesional de Apoyo | William Sandoval |
| Profesional de Apoyo | Óscar Correa |

## Antecedentes y Justificación

El Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) debe mantenerse alineado con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), documento que incorpora periódicamente (cada 4 años) modificaciones derivadas de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y de la evolución de los servicios y tecnologías que hacen uso del espectro radioeléctrico.

La identificación de estos cambios requiere revisar y comparar documentos normativos extensos, actividad que tradicionalmente demanda una alta dedicación técnica y presenta riesgos asociados a omisiones, inconsistencias o tiempos prolongados de análisis. Adicionalmente, no se contaba con un mecanismo automatizado que permitiera filtrar y priorizar los cambios con impacto regulatorio para su posterior evaluación.

En este contexto, el proyecto ED01 se planteó como una iniciativa orientada a optimizar el proceso de análisis de actualizaciones normativas mediante la integración de herramientas de comparación documental, procesamiento automatizado de información e inteligencia artificial, con el fin de facilitar la identificación de modificaciones relevantes y fortalecer el proceso de actualización del CNABF.

## Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una metodología semiautomatizada para la identificación, análisis y documentación de los cambios introducidos entre diferentes versiones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con el fin de apoyar el proceso de actualización y armonización del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).

4.2. Objetivos Específicos

- Realizar la comparación técnica entre las ediciones 2020 y 2024 del Reglamento de Radiocomunicaciones mediante herramientas especializadas de análisis documental.

- Implementar mecanismos automatizados de procesamiento y depuración de información utilizando scripts desarrollados en Python para identificar cambios con relevancia regulatoria.

- Aplicar modelos de inteligencia artificial para la interpretación, clasificación y síntesis de las modificaciones detectadas en los documentos analizados.

- Generar reportes técnicos que consoliden los cambios identificados y faciliten su evaluación dentro del proceso de actualización del CNABF.

- Documentar la metodología, herramientas y resultados obtenidos con el fin de establecer una base reutilizable para futuros ejercicios de seguimiento regulatorio.

- Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto ED01-Actualización y Soporte del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) incluyó la obtención y preparación de los documentos fuente, la comparación automatizada de versiones mediante herramientas especializadas, la depuración de diferencias documentales mediante scripts desarrollados en Python, el análisis de los cambios identificados utilizando modelos de inteligencia artificial y la generación de reportes técnicos orientados a facilitar la revisión regulatoria y la actualización del CNABF. Como resultado, el proyecto produjo una solución metodológica y tecnológica capaz de transformar grandes volúmenes de cambios documentales en información estructurada y priorizada para su evaluación técnica. Asimismo, se generaron los entregables asociados al proceso, incluyendo los reportes comparativos, el repositorio de herramientas desarrolladas, la documentación metodológica y la presentación de resultados.

El alcance del proyecto no contempló la modificación directa del CNABF ni la adopción regulatoria de los cambios identificados, actividades que corresponden a los procesos técnicos y administrativos posteriores de evaluación y actualización normativa por parte de las dependencias competentes.

- Metodología y Desarrollo de la Solución

6.1. Recursos Utilizados

Como insumo principal se utilizaron las versiones electrónicas del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), correspondientes a las ediciones RR-2020-ed1 y RR-2024-ed1. Ambos documentos fueron empleados como fuentes de referencia para la identificación de modificaciones normativas entre versiones.

- Para el procesamiento de la información se utilizaron las siguientes herramientas:

- Draftable, para la comparación documental entre versiones.

- Python, para el procesamiento y depuración automatizada de los cambios detectados.

- Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM), para el análisis e interpretación de las modificaciones identificadas.

- Formatos de intercambio DOCX y PDF para el almacenamiento y análisis de resultados intermedios.

El flujo de procesamiento se estructuró de manera secuencial, iniciando con la comparación documental, continuando con la depuración automatizada de diferencias y finalizando con el análisis asistido mediante inteligencia artificial.

6.2. Comparación Documental mediante Draftable

La primera etapa consistió en la comparación de las versiones RR-2020-ed1 y RR-2024-ed1 utilizando la plataforma Draftable. Esta herramienta realizó una revisión línea por línea del contenido de ambos documentos, identificando inserciones, eliminaciones, sustituciones y modificaciones textuales presentes entre las dos versiones.

Como resultado de esta etapa se generó un documento de comparación en formato DOCX que contenía el conjunto completo de diferencias detectadas por la herramienta, incluyendo tanto cambios de contenido como modificaciones derivadas de formato, numeración, estructura documental y elementos editoriales.

6.3. Procesamiento, Depuración y Contextualización de Cambios

El reporte de diferencias generado por Draftable fue procesado mediante scripts desarrollados en Python con el fin de transformar la información contenida en el documento DOCX a una estructura de datos susceptible de análisis automatizado.

Durante esta etapa se realizó la extracción de los registros identificados por la herramienta de comparación, incluyendo atributos como tipo de cambio, ubicación dentro del documento y contenido asociado. Posteriormente, se aplicaron reglas de procesamiento orientadas a eliminar registros redundantes, diferencias derivadas exclusivamente de formato y modificaciones sin relevancia normativa.

Adicionalmente, se implementaron mecanismos de contextualización que permitieron asociar cada modificación con los artículos, numerales o secciones correspondientes dentro del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para ello, se analizaron las relaciones entre registros consecutivos y la estructura jerárquica del documento, generando un conjunto de cambios enriquecidos con información de contexto normativo.

6.4. Análisis mediante Inteligencia Artificial

Los registros obtenidos durante la etapa de procesamiento y contextualización fueron suministrados a un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) para realizar el análisis semántico de las modificaciones identificadas entre las versiones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

La información enviada al modelo incluyó el tipo de cambio detectado, el contenido textual asociado y la referencia normativa correspondiente, permitiendo analizar cada modificación dentro de su contexto regulatorio. Mediante instrucciones predefinidas (prompts), el modelo procesó los registros con el fin de identificar la naturaleza de los cambios, describir las modificaciones introducidas y generar una interpretación técnica del contenido incorporado, eliminado o modificado.

6.5. Generación de Informes Técnicos

La información generada durante el análisis semántico fue consolidada en documentos técnicos estructurados para su revisión posterior. Para cada modificación identificada se incorporó la referencia normativa correspondiente, el texto asociado al cambio y la descripción generada durante la etapa de análisis.

La construcción de los informes se realizó a partir de la integración de los resultados obtenidos en las etapas previas del proceso, conservando la relación entre los documentos fuente, los registros procesados mediante Python y las observaciones generadas por el modelo de inteligencia artificial.

Los documentos producidos fueron exportados en formatos compatibles con procesos de revisión documental y análisis regulatorio, lo que permitió su almacenamiento, consulta y utilización como insumo para actividades posteriores relacionadas con la actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).

- Resultados Obtenidos

7.1. Resultados de la Comparación Documental

La comparación entre las versiones RR-2020-ed1 y RR-2024-ed1 del Reglamento de Radiocomunicaciones fue realizada mediante la herramienta Draftable, y así se generó un reporte consolidado de diferencias entre ambos documentos.

Como producto de esta etapa se obtuvo un documento estructurado en formato DOCX que contenía la totalidad de los cambios identificados por la herramienta, incluyendo inserciones, eliminaciones y modificaciones textuales detectadas durante el proceso de comparación. Este reporte constituyó el insumo base para las etapas posteriores de procesamiento y análisis.

7.2. Resultados del Proceso de Depuración

A partir del reporte inicial generado por Draftable, se ejecutó el proceso de depuración automatizada mediante scripts desarrollados en Python, orientado a filtrar diferencias asociadas a formato, estructura documental y otros cambios sin relevancia normativa. El procesamiento permitió reducir el conjunto inicial de 2.915 registros identificados durante la comparación documental a un total de 205 cambios considerados significativos para su evaluación posterior. Adicionalmente, cada registro fue enriquecido con información contextual relacionada con el artículo, numeral o sección correspondiente dentro del Reglamento de Radiocomunicaciones.

7.3. Resultados del Análisis con IA

La etapa de análisis semántico produjo un informe consolidado a partir de los registros contextualizados generados durante el procesamiento automatizado. Para cada modificación identificada se documentó la referencia al artículo afectado, el texto asociado al cambio y una descripción técnica generada mediante el modelo de lenguaje.

El documento resultante permitió agrupar y sintetizar las modificaciones detectadas en categorías regulatorias específicas, facilitando la identificación de nuevas disposiciones, cambios en atribuciones de espectro, incorporación de servicios emergentes y ajustes normativos introducidos en la edición RR-2024. Asimismo, se generó una trazabilidad directa entre cada observación analizada y el texto normativo que originó la modificación.

- Productos Entregables

Como resultado de la ejecución del proyecto ED01 – Actualización y Soporte del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), se generaron los siguientes productos:

Reporte de Análisis Comparativo del Reglamento de Radiocomunicaciones: documento técnico derivado del proceso de comparación entre las versiones RR-2020-ed1 y RR-2024-ed1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Este entregable contiene el conjunto de diferencias identificadas entre ambas versiones y constituye el insumo base para las etapas posteriores de procesamiento y análisis.

Herramientas de Automatización y Procesamiento: conjunto de scripts desarrollados en Python para la extracción, depuración, estructuración y contextualización de los cambios identificados durante la comparación documental. Este entregable incluye la lógica implementada para el tratamiento automatizado de registros y la generación de insumos para el análisis posterior.

Informe de Análisis Asistido mediante Inteligencia Artificial: documento consolidado generado a partir del procesamiento de los cambios significativos identificados durante el proyecto. El informe incluye la descripción técnica de las modificaciones detectadas, referencias normativas asociadas y la interpretación contextual de los cambios incorporados en la edición 2024 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Documentación Metodológica del Proyecto: documentación técnica que describe los recursos utilizados, el flujo de procesamiento implementado, las herramientas empleadas y las actividades ejecutadas durante el desarrollo de la solución, con el fin de facilitar su reutilización y mantenimiento en futuros ejercicios de actualización normativa.

Presentación Ejecutiva de Resultados: documento de síntesis elaborado para la socialización del proyecto, en el cual se consolidan los objetivos, metodología, resultados obtenidos, entregables generados y conclusiones derivadas de la ejecución de la iniciativa.

- Impacto Institucional

La solución desarrollada incorporó capacidades de automatización documental e inteligencia artificial al proceso de seguimiento regulatorio asociado al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), estableciendo un flujo de trabajo estructurado para el análisis comparativo de nuevas versiones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

La metodología implementada permite reutilizar las herramientas desarrolladas en futuros procesos de actualización normativa, manteniendo trazabilidad entre los documentos fuente, los cambios identificados y los informes generados. Asimismo, se consolidó un repositorio de procedimientos y componentes tecnológicos que puede servir como base para iniciativas similares relacionadas con el análisis de documentación regulatoria y técnica.

- Conclusiones

El proyecto ED01 permitió implementar una metodología semiautomatizada para el análisis de cambios entre diferentes versiones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, integrando herramientas de comparación documental, procesamiento automatizado mediante Python y análisis semántico mediante inteligencia artificial.

La solución desarrollada permitió transformar reportes de diferencias documentales en información estructurada y contextualizada, facilitando la identificación y documentación de modificaciones regulatorias relevantes para los procesos de actualización del CNABF.

Los entregables generados incluyen herramientas reutilizables, documentación metodológica e informes técnicos que establecen una base de trabajo para futuros ejercicios de seguimiento y análisis regulatorio.

- Recomendaciones

Se recomienda mantener y actualizar periódicamente las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto, garantizando su compatibilidad con futuras versiones del Reglamento de Radiocomunicaciones y otros documentos normativos de interés para la entidad. Asimismo, resulta conveniente fortalecer los mecanismos de clasificación y priorización de cambios mediante criterios técnicos que permitan diferenciar el nivel de impacto regulatorio de las modificaciones identificadas. De igual forma, se sugiere evaluar la aplicación de la metodología implementada en otros procesos de análisis documental y seguimiento normativo, aprovechando la infraestructura tecnológica y los componentes desarrollados durante la ejecución del proyecto.